网站开发服务合同

甲方（服务接受方）：深圳市集亿玖泽贸易有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FP36P7E

地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平吉大道 321 号 B 栋 616

联系人：韦桂新

联系电话：15989589813

乙方（服务提供方）：广西智创鼎峰科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MAK7HTHK30

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区华威路19号五象云谷云计算中心生产厂房B6号楼三层301号房

联系人：翟培任

联系电话：19317280168

鉴于甲方系依法设立并有效存续的企业法人，主营业务为珠宝首饰盒、珠宝首饰袋、化妆盒、化妆包、电脑包、背包、钱包、旅行包等箱包类产品的销售，并经营国内贸易、货物及技术进出口、预包装食品销售等业务；乙方系具备网站设计与开发能力的专业服务提供者。甲方拟委托乙方开发企业官方网站（以下简称“本网站”），乙方同意接受委托。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就网站开发服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条　合同标的与服务内容

1.1　甲方委托乙方开发“甲方企业官方网站”（网站域名：                         ），乙方应按照本合同及附件一《网站功能需求清单》约定的时间、内容和标准，完成本网站的页面设计、程序开发、功能实现、测试部署及上线服务。

1.2　本网站的服务内容包括但不限于：

- 品牌形象展示：公司简介、企业文化、资质荣誉、发展历程等栏目的设计、开发与内容上线；

- 产品展示系统：珠宝首饰盒、珠宝首饰袋、化妆盒、化妆包、电脑包、背包、钱包、旅行包等箱包类产品的分类展示、产品详情、图片轮播、检索与筛选功能；

- 多语言支持：中/英文双语站点（如适用，以附件一勾选为准），以支持甲方货物及技术进出口业务的对外展示需求；

- 询盘与留言系统：在线询盘表单、留言反馈、联系方式展示，询盘信息应同步推送至甲方指定邮箱；

- 新闻资讯系统：行业动态、公司新闻的发布、编辑、删除等后台管理功能；

- 后台管理系统：管理员账号权限管理，支持甲方自主维护网站栏目、产品与资讯内容；

- 移动端适配：本网站应在主流移动终端浏览器及主流分辨率下正常显示与操作；

- 基础搜索引擎优化（SEO）：页面标题、关键词、描述等基础元信息的合理设置。

1.3　具体功能需求、页面清单及技术要求详见附件一《网站功能需求清单》。附件一是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。附件一未列明的功能需求，如甲方在开发过程中另行提出，双方应就新增功能的费用及工期另行签订补充协议。

1.4　交付成果：网站正式上线时，乙方应向甲方交付包括但不限于以下成果，具体以附件三《交付成果清单》为准：

- 本网站全部源代码及数据库脚本；

- 网站部署与运维所需的技术文档及后台管理账号、密码；

- 网站操作使用说明。

上述成果的知识产权归属按本合同第六条约定执行。

1.5　名词定义：在本合同中，下列用语具有如下含义——

- 工作日：指除中国法定节假日和公休日以外的日历日；

- 书面形式：包括纸质文件以及双方在首部载明的电子邮箱间往来的电子邮件等能够有形地表现所载内容的形式；

- 免费维护期：指自网站正式上线之日起，乙方按本合同约定免费提供维护服务的期间；

- 正式上线：指网站通过本合同第五条约定的验收并部署至甲方指定正式环境、可对外提供服务之日；

- 项目负责人：指双方各自指定、负责本项目对接、成果确认与通知送达的人员。

第二条　开发周期与里程碑

2.1　本网站开发总周期为 1个月，自乙方收到本合同第三条约定的首期款之日起算，并包含双方确认设计稿、功能开发、测试及验收上线所需时间。因甲方原因或不可抗力导致工期顺延的，按本合同第2.3条、第十条约定执行。

2.2　开发里程碑计划如下（里程碑完成时限自首期款到账之日起计算）：

表1　开发里程碑

| 序号 | 里程碑 | 交付内容 | 完成时限（自首期款到账之日起） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原型与设计稿确认 | 网站整体架构、首页及主要内页设计稿 | 不迟于第 个自然日 |
| 2 | 前端页面开发 | 全部页面前端制作完成 | 不迟于第 个自然日 |
| 3 | 功能开发与测试 | 后台管理系统、产品展示、询盘系统等开发完成并通过内部测试 | 不迟于第 个自然日 |
| 4 | 验收与上线 | 网站部署至甲方指定服务器并正式上线 | 自验收合格之日起5个工作日内（验收程序按第五条执行） |

注：里程碑4的完成时间以甲方按第五条完成验收合格为前提；因甲方原因导致验收延误的，上线时限相应顺延。

2.3　因甲方原因（包括但不限于设计稿确认延迟、资料提供延迟、需求变更）导致的工期顺延，乙方不承担延迟责任，交付时限相应顺延。甲方应自收到设计稿或阶段交付物之日起 5 个工作日内予以书面确认或提出修改意见；逾期未确认亦未提出书面异议的，视为确认通过。甲方提出修改意见的，乙方应自收到修改意见之日起 5 个工作日内整改完毕并重新提交确认。

2.4　甲方应自本合同签订之日起 5 个工作日内，向乙方一次性提供网站开发所需的域名、企业介绍、产品资料、图片素材等相关资料；未一次性提供完整的，乙方应书面催告，甲方应在收到催告之日起 5 个工作日内补齐。因甲方未及时提供或补齐资料导致的工期延误，按第2.3条处理。

第三条　合同价款与支付方式

3.1　本合同网站开发服务费用总计为人民币（大写：肆拾叁万元整）　　　　（¥430,000）（以下简称“合同总价”）。除双方另行签订补充协议外，合同总价为固定包干价，包含本合同项下全部设计、开发、测试、上线及本合同约定的免费维护期内的维护服务费用。合同总价为含税价格，乙方应向甲方开具合规发票，相关税费由乙方依法承担并缴纳。

3.2　域名注册费、服务器（虚拟主机/云服务器）租用费、SSL证书费、第三方付费组件或素材授权费等由甲方承担（甲方委托乙方代收代付的，凭有效票据据实结算），据实结算，不计入合同总价。上述域名、服务器账号及相关数字资产归甲方所有，乙方应配合完成备案及所有权移交手续。

3.3　甲方应按以下节点向乙方支付合同价款（各期支付比例合计应为100%）：

表2　付款计划

| 期次 | 支付节点 | 支付比例 | 金额（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 本合同签订之日起5个工作日内 | 30 % | ¥129,000 |
| 第二期 | 设计稿经甲方确认之日起5个工作日内 | 30% | ¥129,000 |
| 第三期 | 网站上线运行之日起5个工作日内 | 30% | ¥129,000 |
| 第四期 | 网站验收合格之日起5个工作日内 | 10% | ¥43,000 |

3.4　乙方收款账户信息：

开户名：广西智创鼎峰科技有限公司；

开户行：广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区支行；

账   号：8055 8250 0900 001。

乙方的收款账户发生变更的，应提前5个工作日书面通知甲方，否则甲方按原账户支付视为已履行付款义务。

3.5　乙方应在收到每期款项后5个工作日内向甲方开具增值税普通发票／增值税专用发票，税率6%；甲方有权在收到合规发票后支付当期款项。

第四条　双方权利义务

4.1　乙方权利义务：

- 乙方应按照附件一约定的功能需求及国家有关技术标准完成开发工作，保证网站功能正常、运行稳定；

- 乙方应配备必要的开发与设计人员，指定项目负责人韦宁负责与甲方对接，未经甲方书面同意不得擅自更换项目负责人；

- 乙方应按照第二条约定的时间节点交付阶段成果，并以书面或电子邮件形式通知甲方确认；

- 乙方应自网站正式上线之日起提供3个月的免费维护服务，免费维护期内负责修复因开发缺陷导致的程序错误；对甲方在免费维护期内提出的修复请求，乙方应在2个工作日内响应、5个工作日内修复（重大缺陷双方另行协商合理期限）；免费维护期届满后的维护服务，双方可另行签订维护协议；

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下开发工作转包或分包给任何第三方；

- 乙方应遵守国家关于网络安全、数据保护的法律法规，不得将甲方提供的资料用于本合同以外的任何用途；

- 乙方应在正式上线时及本合同终止时，向甲方完整交付源代码、数据库脚本、技术文档及后台账号等本合同第1.4条约定的全部成果文件。

4.2　甲方权利义务：

- 甲方应及时向乙方提供网站开发所需的域名、企业介绍、产品资料、图片素材等相关资料，并保证所提供资料的合法性，不侵犯任何第三方的合法权益；

- 甲方应按照第二条、第三条约定及时确认阶段成果并支付合同价款；

- 甲方对乙方交付的设计稿、页面或功能提出修改意见的，累计修改轮次不超过2轮（指同一交付物的整体修改），且修改内容应在原需求范围内；超出部分双方另行协商费用与工期；

- 甲方应指定项目负责人                   负责与乙方对接，并对乙方提交的成果及时反馈；

- 甲方自行注册并持有本网站域名的，应保证域名的合法性与有效性，并配合完成备案手续；委托乙方代为办理的，相关费用按第3.2条约定执行。

第五条　验收标准与程序

5.1　乙方完成开发并内部测试通过后，将网站部署至测试环境并书面通知甲方验收。

5.2　甲方应自收到验收通知之日起10个工作日内，按照附件一《网站功能需求清单》及本合同约定对网站进行验收，并向乙方出具书面验收意见；验收不合格的，应一次性列明不合格事项，乙方应自收到书面意见之日起5个工作日内整改完毕并再次提请验收。甲方逾期未验收亦未提出书面异议的，视为验收合格。

5.3　验收合格标准：网站页面在主流浏览器（Chrome、Edge、Safari、Firefox）及主流移动终端下显示正常；附件一所列功能均能正常使用；后台管理功能可正常操作；网站通过上线前的基本安全检测。

5.4　网站验收合格并部署至正式环境之日，视为网站正式上线之日。免费维护期自该日起算。

5.5　甲方按第5.2条视为验收合格的，不得再以非重大缺陷为由主张乙方逾期交付；但验收后发现的重大程序缺陷，仍由乙方在免费维护期内负责修复。乙方经2次整改仍未能通过验收的，甲方有权按第9.1条主张违约责任或按第十一条解除本合同。

第六条　知识产权归属

6.1　乙方在本合同项下为本网站定制开发的页面设计、程序代码、数据库结构等成果，自网站验收合格且甲方付清合同总价之日起，其知识产权（含著作权及相关权利）归甲方所有。

6.2　乙方在开发过程中使用的既有通用开发框架、开源软件、第三方组件及乙方自有的通用工具，其知识产权仍归乙方或原权利人所有；乙方保证已获得合法授权且该等授权足以支持本网站在本合同约定范围内的持续使用，不向甲方另行收取费用。乙方应在附件三中列明使用的主要开源软件及组件及其许可类型。

6.3　乙方保证其为甲方提供的设计成果及开发成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益；因乙方开发成果侵犯第三方权利而导致甲方遭受索赔或损失的，乙方应负责处理并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

6.4　甲方提供的商标、产品图片、文字资料等素材的知识产权归甲方或其合法权利人所有，乙方仅得在本网站开发及维护范围内使用。

6.5　乙方应在网站验收合格之日起5个工作日内，向甲方交付第1.4条所列全部成果文件，并配合甲方完成著作权登记、源代码交接等知识产权转移手续。

第七条　保密条款

7.1　双方对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密及未公开信息（包括但不限于经营数据、客户信息、产品资料、技术方案、合同内容）负有保密义务，未经对方书面同意不得向任何第三方披露或用于本合同以外的用途。

7.2　保密期限自本合同签订之日起至本合同终止后叁年止。

7.3　任何一方违反本条约定给对方造成损失的，应赔偿对方因此遭受的实际损失。

7.4　保密义务不适用于下列信息：

- 接收方披露时已属公有领域的信息；

- 接收方在无保密义务情况下从第三方合法获得的信息；

- 根据法律法规或有权机关要求必须披露的信息，但披露方应尽可能在披露前通知对方；

- 接收方在未接触保密信息的情况下独立开发的信息。

7.5　本合同终止或解除时，任何一方应按对方要求返还或销毁其提供的保密信息及复制件，并不得继续使用。

第八条　数据安全与合规

8.1　乙方在开发、测试及维护过程中接触的甲方用户数据、询盘数据等，仅得用于本合同约定目的；网站上线前，乙方应删除测试环境中的全部测试数据。

8.2　本网站涉及用户个人信息收集的（如询盘表单、留言功能），乙方应按《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规的要求进行合规设计，包括设置隐私政策页面、实现数据加密传输（HTTPS）等。

8.3　网站运营过程中产生的数据及信息归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得留存、复制、转用甲方用户数据或询盘数据，并在本合同终止后按第7.5条返还或删除。

8.4　因乙方原因发生数据泄露、丢失或非法使用的，乙方应立即书面通知甲方，并在3个工作日内采取补救措施、出具书面说明，并承担由此给甲方造成的损失。

第九条　违约责任

9.1　乙方逾期交付的，每逾期一日，应按合同总价的0.05%向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金。

9.2　甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期未付金额的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权中止开发工作，交付时限相应顺延；逾期超过45日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付合同总价的20%的违约金。

9.3　一方违约给对方造成的损失超过前述违约金数额的，守约方有权就不足部分另行要求赔偿；违约金与损失赔偿合计以守约方的实际损失为限。

9.4　任何一方违反保密义务、知识产权保证条款的，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

9.5　除保密义务及知识产权侵权赔偿外，任何一方按本条累计承担的违约金及赔偿合计以合同总价的100%为限；法律法规对违约金另有强制性规定的，从其规定。

第十条　不可抗力

10.1　因地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为、大规模网络攻击等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，致使一方不能履行或不能完全履行本合同的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并在合理期限内提供有关部门出具的证明文件。

10.2　不可抗力影响消除后，受影响方应立即通知对方并恢复履行；因不可抗力致使本合同目的不能实现的，任何一方均有权解除本合同，双方互不承担违约责任，已付款项按实际已完成工作量折算结算。

第十一条　合同的解除

11.1　经双方协商一致，可以书面解除本合同。

11.2　有下列情形之一的，守约方有权书面通知对方解除本合同：

- 一方迟延履行主要义务，经催告后10个工作日内仍未履行，或依第九条约定达到解除条件的；

- 一方明确表示或以自己的行为表明不履行本合同主要义务的；

- 一方出现解散、破产、被吊销营业执照等丧失履约能力情形的；

- 因不可抗力致使本合同目的不能实现的。

11.3　本合同解除的，双方应就已履行部分进行结算；解除合同不影响守约方要求违约方支付违约金或赔偿损失的权利。

11.4　本合同解除或终止后，除保密、知识产权、数据安全、违约责任及争议解决条款继续有效外，双方应：停止使用对方提供的资料；按第7.5条返还或销毁保密信息；乙方应向甲方移交已开发完成的成果文件；已付款项按实际完成并经验收的工作量折算结算。

第十二条　通知与送达

12.1　双方确认以本合同首部载明的地址、联系电话、电子邮箱为有效的通知与送达信息。一方信息变更的，应提前5个工作日书面通知对方；未及时通知的，按原信息送达即视为有效送达。

12.2　通知送达时间的认定：专人送达的，以签收之日为送达日；以邮政特快专递寄送的，以寄出后第三日为送达日；以电子邮件发送的，以邮件进入对方指定邮箱系统之日为送达日。与本合同有关的结算、催告、解除等重大事项通知，应同时采用书面邮寄与电子邮件两种方式。

第十三条　争议解决

13.1　本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.2　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。双方可另行书面约定管辖法院。

第十四条　其他约定

14.1　本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.2　本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。附件一：《网站功能需求清单》；附件二：《项目报价明细》（如适用）；附件三：《交付成果清单》（如适用）。

14.3　本合同自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字之日起生效。

14.4　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

14.5　本合同条款与附件内容发生不一致的，以补充协议为准；补充协议未约定的，以本合同正文为准；正文与附件不一致的，以正文为准（但附件载明的具体功能需求、报价、交付物明细，在不与正文冲突时，以附件为准）。

14.6　本合同解除或终止的，不影响第七条（保密）、第八条（数据安全）、第九条（违约责任）、第十三条（争议解决）及第六条第6.3条（侵权保证）等条款的效力，该等条款继续有效。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人／授权代表（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：　　　　年　　　月　　　日

乙方（盖章）：

法定代表人／授权代表（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：　　　　年　　　月　　　日

附件一　网站功能需求清单

说明：以下为示例框架，正式签署前请双方根据实际需求逐项勾选“是/否”并确认盖章；未勾选或标注“否”的功能项，不计入本期开发范围。

表A1　网站功能需求清单

| 模块 | 功能项 | 说明 | 是否纳入本期开发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 企业形象展示 | 横幅轮播、主打产品推荐、公司简介摘要 | 【是/否】 |
| 产品展示 | 产品分类与列表 | 按珠宝首饰盒、首饰袋、化妆包、箱包等分类展示 | 【是/否】 |
| 产品展示 | 产品详情页 | 多图展示、参数说明、询盘按钮 | 【是/否】 |
| 询盘系统 | 在线询盘表单 | 询盘信息推送至甲方指定邮箱 | 【是/否】 |
| 资讯系统 | 新闻发布与管理 | 后台可增删改查 | 【是/否】 |
| 多语言 | 中/英文站点 | 以支持进出口业务对外展示 | 【是/否】 |
| 后台管理 | 管理员与权限 | 账号管理、内容维护 | 【是/否】 |
| 技术要求 | 响应式设计 | 适配主流移动终端 | 【是/否】 |
| 技术要求 | HTTPS加密访问 | SSL证书部署 | 【是/否】 |
| 技术要求 | 基础SEO | 标题、关键词、描述元信息设置 | 【是/否】 |

附件二　项目报价明细（如适用）

说明：如双方约定合同总价对应具体功能项报价，可在此填写；未填写的，以合同第3.1条约定为准。

表A2　项目报价明细

| 功能项 | 说明 | 金额（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【 】 | 【 】 | ¥【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | ¥【 】 | 【 】 |
| 【 】 | 【 】 | ¥【 】 | 【 】 |
| 合计 |  | ¥【 】 |  |

附件三　交付成果清单（如适用）

说明：列明第1.4条约定的交付成果，双方可在此补充确认。

表A3　交付成果清单

| 序号 | 交付成果 | 交付时间 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网站源代码及数据库脚本 | 正式上线时 |  |
| 2 | 部署运维文档及后台账号密码 | 正式上线时 |  |
| 3 | 操作使用说明 | 正式上线时 |  |
| 4 | 主要开源软件及组件清单及其许可类型 | 正式上线时 |  |